ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 8 июня 2023 года | № | 130-рг | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа

В соответствии с Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 9 июня 2015 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа»,                 в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Чукотском автономном округе, создания открытой информационной среды                         для инвесторов:

1. Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа, согласно приложению                 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 9 июня 2022 года № 205-рг «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа».

| Временно исполняющий обязанности | В.Г. Кузнецов |
| --- | --- |

Приложение к Распоряжению Губернатора Чукотского автономного округа от 8 июня 2023 года № 130-рг

### ПЛАН

### создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа

# Раздел I. Инвестиционные проекты

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инвестора / вид собственности объекта | Место реализации | Вид работ / срок реализации, годы | в том числе: год ввода в эксплуа-тацию | Фактическое состояние | Документ - основание | Предполагаемая стоимость инвестиционного проекта и источники финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ 1 | ОБ 2 | МБ 3 | ВИ 4 |
| 1. | Освоение месторождений коксующегося угля Беринговского каменноугольного бассейна | ООО «Берингпромуголь», ООО «Порт Угольный», Российские предприятия группы «Tigers Realm Coal» / частная | Анадырский район | строительство / 2015-2030 | поэтапный выход на проектную мощность / 2017-2030 | строительно-монтажные работы | Производственные программы ООО «Берингпром-уголь», ООО «Порт Угольный», российских предприятий группы «Tigers Realm Coal» | 10 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 800,0 |
| 2. | Строительство Баимского горно-обогатительного комбината | ООО «ГДК Баимская», Компания «KAZ Minerals» / частная | Билибинский район | строительство / 2015-2028 | 2028 | проектирование, строительно-монтажные работы | Производственная программа ООО «ГДК Баимская» | 570 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570 000,0 |
| 3. | Освоение золоторудного месторождения «Кекура» | АО «Базовые металлы»/ частная | Билибинский район | строительство / 2013-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Базовые металлы» | 18 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 400,0 |
| 4. | Освоение золоторудного месторождения «Клен» | ООО «Клен»/ частная | Билибинский район | строительство / 2014-2027 | 2027 | проектирование | Производственная программа ООО «Клен» | 7 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 519,0 |
| 5. | Разведка и добыча металлических руд на лицензионных площадях ООО «КАП» | ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь» / частная | Анадырский район | строительство / 2016-2028 | 2028 | проектирование | Производственная программа ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь» | 1 662,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 662,9 |
| 6. | Освоение месторождения «Валунистое» открытым способом | ООО «Рудник Валунистый» / частная | Анадырский район | строительство / 2017-2027 | 2027 | строительно-монтажные работы | Производственная программа ООО «Рудник Валунистый» | 3 402,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 402,2 |
| 7. | Тепличный комплекс | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тынтин А.В., Правительство Чукотского автономного округа / частная | г.Анадырь | модернизация, капитальный ремонт тепличного комплекса / 2021-2023 | 2023 | строительо-монтажные работы | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 80,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 55,0 |
| 8. | Птицефабрика | МУП СХП «Беринговское», Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Алькатваам | строительство / 2022-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 31,4 | 0,0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Цех рыбопереработки | АО «Чукотский лосось»/ частная | г.Анадырь | строительство / 2016-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | Производственная программа «Чукотский лосось» | 301,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,1 |
| 10. | Птицефабрика | ИП Гаджиев Ш.П., Правительство Чукотского автономного округа / частная | г.Билибино | строительство / 2022-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 180,0 | 28,5 | 1,5 | 0,0 | 150,0 |
| 11. | Птицефабрика | МСХП «Корат», Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | п.Провидения | строительство / 2022-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 34,2 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Тепличный комплекс | ИП Макатров П.А. Правительство Чукотского автономного округа / частная | г.Анадырь | строительство / 2022-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 210,8 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 180,8 |
| 13 | Цех рыбопереработки | не определен / не определена | с.Нунлигран | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | не определена |
| 14. | Цех по глубокой переработке продукции и утилизации отходов морского зверобойного промысла | Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Чукотка», Правительство Чукотского автономного округа / частная | с.Лорино | строительство / 2021-2023 | 2023 | пуско-наладочные работы | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 106,5 | 0,0 | 106,5 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Разработка месторождения золота р. Нутэкингенкывеем | ООО «Беринг Золото»/ частная | Анадырский район | строительство / 2019-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | Инвестиционный проект | 248,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,1 |
| 16. | Создание промышленного рыбоперерабатывающего предприятия с полным производственным циклом | ООО «Чукотская Сельскохозяйственная «Компания плюс»/частная | г.Анадырь | строительство / 2019-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Инвестиционный проект | 87,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,7 |
| 17. | Рыбоперерабатывающий завод | ООО «Родник» / частная | г.Анадырь | строительство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | Инвестиционный проект | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 |
| 18. | Рыбоперерабатывающее предприятие | ООО «Ильпырь» / частная | г.Анадырь | строительство / 2020-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | Инвестиционный проект | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 19. | Разработка месторождения золота руч. Безымянный р.Маврина | ООО «Чукот-Минерал»/частная | Анадырский район | строительство / 2021-2023 | 2023 | проектирование | Инвестиционный проект | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 |
| 20. | Освоение месторождения золота «Совиное» | АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» / частная | Иультинский район | строительство / 2023-2028 | 2028 | предпроектная стадия | Инвестиционный проект | 15 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 259,0 |
| 21. | Разработка месторождения олова «Пыркакайские штокверки» | ООО «Территория» / частная | Чаунский район | строительство / 2021-2028 | 2028 | предпроектная стадия | Инвестиционный проект | 10 105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 105,8 |
| 22. | Осуществление пассажирских и медицинских рейсов, грузовых перевозок | ООО «Вертикаль 87» / частная | г.Анадырь | строительство / 2021-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Инвестиционный проект | 178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,7 |
| 23. | Осуществление комплексной деятельности по наземным перевозкам и строительству | ООО «НТ Сервис» / частная | Билибинский район | строительство / 2022-2024 | 2024 | проектирование | Инвестиционный проект | 8 294,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 294,2 |
| 24. | Строительство объектов горно-обогатительного комбината для освоения Баимского медного рудника | ООО «Чукотцвет-метстрой» / частная | Билибинский район | строительство / 2022-2025 | 2025 | планирование | Инвестиционный проект | 2 718,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 718,3 |
| 25. | Строительство закладочного комплекса с инфраструктурой | ООО «ЗК «Майское» / частная | Чаунский район | 2022-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Инвестиционный проект | 2 607,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 607,9 |
| 26. | Освоение месторождения «Быстринское» | ООО «Артель Старателей «Чукотка»» / частная | Чаунский район | модернизация / 2022-2027 | 2027 | проектирование | Инвестиционный проект | 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 |
| 27. | Освоение месторождения «Огонек» | ООО «Волкос» / частная | Чаунский район | строительство / 2023-2026 | 2026 | проектирование | Инвестиционный проект | 137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,2 |
| 28. | Тепличный комплекс, комбинат по производству продуктов питания и напитков, оказание сервисных услуг | ООО «Арктик Атом-Сервис» / частная | г.Певек | строительство / 2022-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | Инвестиционный проект | 817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,0 |
| 29. | Разведка и освоение природных рудных, россыпных и техногенных месторождений золота и серебра | ООО «АрктикГеолДобы-ча» / частная | Провиденский район, Иультинский район | 2022-2027 | 2027 | проектирование | Инвестиционный проект | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 30. | Разведка и освоение природных рудных, россыпных и техногенных месторождений золота и серебра | ООО «Голдарктик» / частная | Иультинский район, Чаунский район | 2022-2027 | 2027 | проектирование | Инвестиционный проект | 1 098,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 098,9 |
| 31. | Тепличный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа, не определен / окружная | г.Анадырь | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Инвестиционное предложение, Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 975,0 | 821,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Расширение мощностей ГП ЧАО «Птицефабрика «Северная» (строительство инкубатора) | ГП ЧАО «Птицефабрика «Северная», Правительство Чукотского автономного округа / окружная | п.Угольные Копи | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Тепличный комплекс | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кадошникова А.В., Правительство Чукотского автономного округа / частная | г.Анадырь | модернизация / 2023-2024 | 2024 | планирование | Инвестиционный проект, ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 21,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 1,0 |

1 - федеральный бюджет;

2 - окружной бюджет;

3 - муниципальный бюджет;

### 4 - внебюджетные источники финансирования

Раздел II. Объекты инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Наименование инвестора / вид собственности объекта | Место реализации | Вид работ / срок реализации, годы | в том числе: год ввода в эксплуа-тацию | Фактическое состояние | Документ - основание | Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ 1 | ОБ 2 | МБ 3 | ВИ 4 |
| Социальная инфраструктура (объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, объекты социального обслуживания граждан) |
| Объекты здравоохранения |
| 1. | Инфекционный корпус | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | п.Угольные Копи | строительство / 2022-2023 | 2023 | строительство | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 611,0 | 0,0 | 611,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Фельдшерско-акушерский пункт | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | с.Ламутское | строительство / 2024-2025 | 2025 | планирование | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 37,6 | 0,0 | 37,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | с.Чуванское | строительство / 2024-2025 | 2025 | планирование | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 35,8 | 0,0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Центр специализированной медицинской помощи | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г.Анадырь | строительство / 2023-2026 | 2026 | планирование | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 817,0 | 0,0 | 817,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Провиденская районная больница | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | п.Провидения | строительство / 2023-2026 | 2026 | планирование | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 3 450,0 | 0,0 | 3 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Чаунская районная больница | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г.Певек | реконструкция / 2018-2026 | 2026 | проектирование | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 449,3 | 0,0 | 449,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Врачебная амбулатория | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | с. Анюйск | модернизация / 2022-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Участковая больница | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | с. Рыткучи | модернизация / 2022-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Врачебная амбулатория | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | с. Илирней | строительство / 2024-2025 | 2025 | планирование | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты образования |
| 10. | Школа | Министерство просвещения РФ, Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Островное | строительство / 2019-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 584,6 | 295,0 | 289,6 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Школа | Министерство просвещения РФ, Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | г.Анадырь | строительство / 2019-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 1 713,9 | 1 363,6 | 350,3 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Детский сад | Министерство просвещения РФ, Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | г.Анадырь | строительство / 2019-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 479,0 | 95,1 | 383,9 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Детский сад | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Лаврентия | модернизация / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 14. | Начальная школа – детский сад | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Ванкарем | строительство / не определен | не определен | планирование | Предложение для включения в ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | не определена |
| 15. | Модульное здание на территории школы | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Лорино | модернизация / 2023-2024 | 2024 | проектирование | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Центр образования | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с.Нешкан | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 17. | Детская школа искусств | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с.Лаврентия | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 18. | Детская школа искусств | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с.Уэлен | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 19. | Пристройка к зданию детского сада | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с.Нешкан | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 20. | Строительство нового корпуса детского сада | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | г.Анадырь | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 21. | Здание детской школы искусств | не определена / муниципальная | г.Анадырь | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| Объекты культуры и спорта |
| 22. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Амгуэма | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | 40,2 | 0,0 | 40,2 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа, администрация городского округа Певек /муниципальная | г.Певек | строительство / 2019-2025 | 2025 | проектирование | ГП «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа», МП «Развитие инфраструктуры городского округа Певек» | 574,4 | 0,0 | 334,4 | 0,0 | 240,0 |
| 24. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | г.Анадырь | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 25. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Айон | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 26. | Крытый каток с искусственным льдом | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | г.Певек | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 27. | Спортивный зал | Министерство спорта РФ, Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Лаврентия | строительство / 2022-2024 | 2024 | проектирование | ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта», ГП «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» | 347,8 | 340,5 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | Спортивный зал | Администрация Чукотского муниципального района / муниципальная | с.Нешкан | строительство / 2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | МП «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
| 29. | Ледовый каток | Администрация Чукотского муниципального района / муниципальная | с.Лаврентия | строительство / 2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | МП «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 |
| 30. | Многофункциональный спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Лорино | строительство/ не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 31. | Спортивный зал | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с. Снежное | строительство/ не определен | не определен | Планирование | не определен | не определена |
| 32. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Усть-Белая | строительство/ не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 33. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Рыткучи | строительство/ не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 34. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Энурмино | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 35. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Нутэпельмен | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 36. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Уэлен | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 37. | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | п.Эгвекинот | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 38. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Нешкан | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 39. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Канчалан | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 40. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Алькатваам | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 41 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Ванкарем | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 42. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Омолон | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 43. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Ваеги | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 44. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Островное | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 45. | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Нунлигран | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 46. | Центр культурного развития | Министерство культуры РФ, Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | г.Певек | строительство / 2021-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие культуры», ГП «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» | 501,8 | 457,1 | 44,7 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Центр культуры и досуга | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Нутэпэльмен | строительство / 2022-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | Центр культуры и досуга | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Энмелен | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | ГП «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» | 31,6 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | Центр культуры и досуга | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Сиреники | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | ГП «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» | 31,6 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | Культурно-досуговый центр | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Нешкан | строительство / не определен | не определен | планирование | Предложение для включения в ГП «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» | не определена |
| 51. | Этнокультурный центр | Министерство культуры РФ, Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Лаврентия | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | ГП РФ «Развитие культуры», ГП «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» | 190,0 | 177,9 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| 52. | Дом культуры | Министерство культуры РФ, Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | с.Канчалан | строительство / 2022-2024 | 2024 | проектирование | ГП РФ «Развитие культуры», ГП «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» | 90,3 | 83,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| 53. | Горнолыжная база на сопке «Михаила» | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | г.Анадырь | модернизация / не определен | не определен | планирование | ГП «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54. | Спортивный зал | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | п.Угольные Копи | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 55. | Спортивный комплекс бассейном, тренажерным залом, залом для игровых видов спорта, аэробики, борьбы | Правительство Чукотского автономного округа /муниципальная | г.Анадырь | строительство / не определен | не определена | планирование | не определен | не определена |
| Гостиничные, туристические комплексы |
| 56. | Гостиничный комплекс | ООО «Чукотская концессионная компания» / окружная | г.Певек | строительство / 2022-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | Гостиничный комплекс | ООО «Чукотская концессионная компания-1» / окружная | п.Угольные Копи | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 510,0 | 0,0 | 483,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты энергетической инфраструктуры |
| 58. | Энергоисточник с внеплощадочной инфраструктурой | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ / окружная | г.Билибино | строительство / 2019-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» | 10 002,0 | 9 258,0 | 0,0 | 0,0 | 744,0 |
| 59. | Теплоэлектростанция | не определен / федеральная | г.Певек | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 60. | Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Певек - Билибино» (этап строительства № 1) | Министерство энергетики РФ, ПАО «Русгидро», АО «Чукотэнерго» / федеральная | Чаунский район, Билибинский район | строительство / 2018-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго» | 24 733,3 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 11 733,3 |
| 61. | Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Певек - Билибино» (этап строительства № 2) | ПАО «Русгидро», АО «Чукотэнерго» / федеральная | Чаунский район, Билибинский район | строительство / 2019-2025 | 2025 | строительно-монтажные работы | Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго» | 17 727,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 727,6 |
| 62. | Перенос кабельной линии 6 кВ от ЦРП-6 до ТП-30 | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | г.Анадырь | строительство/ 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 |
| 63. | Трансформаторная подстанция ТП-10Б | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | г.Анадырь | строительство/ 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» | 25,9 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 0,0 |
| 64. | ВЛ-35 кВ Комсомольский-Рыткучи | не определен / муниципальная | Чаунский район | реконструкция/ 2023-2025 | 2025 | планирование | не определен | не определена |
| 65. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | п.Угольные Копи | модернизация / 2025-2029 | 2029 | планирование | Схемы развития поселения | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 66. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Канчалан | модернизация / 2025-2029 | 2029 | планирование | Схемы развития поселения | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
| 67. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Краснено | модернизация / 2025-2029 | 2029 | планирование | Схемы развития поселения | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |
| 68. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Марково | модернизация / 2025-2029 | 2029 | планирование | Схемы развития поселения | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 69. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Ваеги | модернизация / 2025-2029 | 2029 | планирование | Схемы развития поселения | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,9 |
| 70. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Ламутское | модернизация / 2025-2029 | 2029 | планирование | Схемы развития поселения | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
| 71. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Снежное | модернизация / 2025-2029 | 2029 | планирование | Схемы развития поселения | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
| 72. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Усть-Белая | модернизация / 2025-2029 | 2029 | планирование | Схемы развития поселения | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 |
| 73. | Объекты централизованной системы электроснабжения | не определен / муниципальная | п.Беринговский | реконструкция / 2023-2025 | 2025 | планирование | Схемы развития поселения | 123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,3 |
| 74. | Объекты централизованной системы электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Алькатваам | реконструкция / 2023-2026 | 2026 | планирование | Схемы развития поселения | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 |
| 75. | Объекты централизованной системы электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Мейны-пильгыно | реконструкция / 2023-2026 | 2026 | планирование | Схемы развития поселения | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |
| 76. | Объекты централизованной системы электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Хатырка | реконструкция / 2023-2026 | 2026 | планирование | Схемы развития поселения | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |
| 77. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | п.Провидения | модернизация / 2024-2028 | 2028 | планирование | Схемы развития поселения | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,9 |
| 78. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Новое Чаплино | модернизация / 2024-2028 | 2028 | планирование | Схемы развития поселения | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 |
| 79. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Нунлигран | модернизация / 2024-2028 | 2028 | планирование | Схемы развития поселения | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 |
| 80. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Энмелен | модернизация / 2024-2028 | 2028 | планирование | Схемы развития поселения | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 81. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Янракыннот | модернизация / 2024-2028 | 2028 | планирование | Схемы развития поселения | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 82. | Объекты инфраструктуры электроснабжения | не определен / муниципальная | с.Хатырка | модернизация / 2024-2028 | 2028 | планирование | Схемы развития поселения | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 |
| 83. | Модернизированные плавучие энергоблоки (4 блока паспртной можностью турбин 440 Мвт) | Госкорпораия «Росатом», АО «Чукотатомэнерго» / федеральная | Чаунский район | строительство / 2022-2031 | поэтапный выход на проектную мощность / 2027 – первая очередь (мощность – 220 МВт), 2028 - вторая очередь (мощность 110 МВт), 2031 – третья очередь (мощность – 110 МВт) | первая очередь - строительно-монтажные работы, вторая-третья очереди - планирование | Производственная программа Госкорпорации «Ростатом», АО «Чукотатомэнерго» | 151 919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 919,6 |
| 84. | ВЛ 330 кВ «Мыс Наглейнын - Баимский ГОК» | Министерство промышленности и торговли РФ, ООО «ГДК «Баимская»/частная | Чаунский район, Билибинский район | строительство / 2022-2027 | 2027 | проектирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 46 100,0 | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 | 17 100,0 |
| 85. | Электрические сети | не определен / муниципальная | п.Эгвекинот | реконструкция / 2024-2028 | 2028 | планирование | не определен | не определена |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |
| 86. | Модернизация инфраструктуры ЖКХ (выполнение капитальных ремонтов инженерных сетей и зданий ЦТП, установка приборов учета, систем мониторинга, автоматизация контроля и насосного оборудования, строительство ЛОС) | не определен / муниципальная | г.Анадырь | модернизация / 2023-2038 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 9 686,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 686,2 |
| 87. | Сети холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков | не определен / муниципальная | г.Анадырь | реконструкция/ 2025 | 2025 | планирование | не определен | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 |
| 88. | Сети холодного водоснабжения от ВК-1 до точки А по ул.Рультытегина | не определен / муниципальная | г.Анадырь | реконструкция/ 2025 | 2025 | проектирование | не определен | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,9 |
| 89. | Водоочистная станция | ООО «АКСУ» / муниципальная | г.Анадырь | реконструкция/ 2021-2036 | 2036 | проектирование/ строительно-монтажные работы | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 |
| 90. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | п.Угольные Копи | модернизация / 2025-2030 | 2030 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 570,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,2 |
| 91. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | с.Канчалан | модернизация / 2025-2030 | 2030 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 |
| 92. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | с.Марково | модернизация / 2025-2030 | 2030 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 69,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,7 |
| 93. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | с.Чуванское | модернизация / 2025-2030 | 2030 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 94. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | с.Ламутское | модернизация / 2025-2030 | 2030 | планировани | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 |
| 95. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | с.Марково | модернизация / 2025-2030 | 2030 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 |
| 96. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | с.Снежное | модернизация / 2025-2030 | 2030 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 |
| 97. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | с.Усть-Белая | модернизация / 2025-2030 | 2030 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 105,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,1 |
| 98. | Тепловые сети | не определен / муниципальная | п.Беринговский | реконструкция / 2025-2026 | 2026 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 161,8 | 161,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99. | Тепловые сети | не определен / муниципальная | с.Алькатваам | реконструкция / 2025-2026 | 2026 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 64,1 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100. | Тепловые сети | не определен / муниципальная | с.Мейны-пильгыно | реконструкция / 2025-2026 | 2026 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 224,9 | 224,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101. | Тепловые сети | не определен / муниципальная | с.Хатырка | реконструкция / 2026-2027 | 2027 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102. | Блочно-модульная котельная | не определен / муниципальная | п.Беринговский | строительство / 2024-2027 | 2027 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 665,1 | 665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103. | Блочно-модульная котельная | не определен / муниципальная | с.Алькатваам | строительство / 2024-2027 | 2027 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 161,2 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104. | Котельная | не определен / муниципальная | с.Хатырка | реконструкция / 2026 | 2026 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105. | Котельная | не определен / муниципальная | с.Мейны-пильгыно | реконструкция / 2026 | 2026 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106. | Быстровозводимая блочно-модульная котельная | не определен / муниципальная | с.Ваеги | строительство / 2025-2027 | 2027 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107. | Водоподготовительная установка | не определен / муниципальная | с.Снежное | строительство / 2023-2024 | 2024 | проектирование | Предложение для включения в ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», МП «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на 2020-2024 годы» | 21,6 | 21,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 108. | Водоподготовительная установка | не определен / муниципальная | с.Мейны-пильгыно | реконструкция / 2024-2026 | 2026 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 70,1 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109. | Строительство водозаборной станции с сетями ХВС | не определен / муниципальная | с.Канчалан | строительство / 2024-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110. | Сети водоснабжения | не определен / муниципальная | п.Беринговский | реконструкция / 2025-2026 | 2026 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 299,4 | 299,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111. | Сети водоснабжения | не определен / муниципальная | с.Мейны-пильгыно | реконструкция / 2024-2026 | 2026 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 89,5 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112. | Сети водоснабжения | не определен / муниципальная | с.Хатырка | реконструкция / 2024-2027 | 2027 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 37,2 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113. | Сети водоснабжения | не определен / муниципальная | с.Алькатваам | реконструкция / 2025-2027 | 2027 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 43,8 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114. | Накопительные емкости | не определен / муниципальная | с.Алькатваам | реконструкция / 2025-2027 | 2027 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115. | Объекты инфраструктуры ХВС | не определен / муниципальная | п.Угольные Копи | модернизация / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 250,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,9 |
| 116. | Объекты инфраструктуры ХВС | не определен / муниципальная | с.Ваеги | модернизация / 2025-2029 | 2029 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 |
| 117. | Объекты инфраструктуры ХВС | не определен / муниципальная | с.Усть-Белая | модернизация / 2025-2029 | 2029 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 |
| 118. | Сети водоотведения | не определен / муниципальная | п.Беринговский | реконструкция / 2025-2026 | 2026 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 41,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119. | Очистные сооружения | не определен / муниципальная | п.Беринговский | строительство / 2024-2026 | 2026 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 97,9 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120. | Очистные сооружения | ООО «ЧукотТранс» / муниципальная | п.Угольные Копи | строительство / 2022-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 68,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 |
| 121. | Инженерные сети водоотведения и строительство очистных сооружений | ООО «ЧукотТранс» / муниципальная | с.Усть-Белая | модернизация, строительство / 2020-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| 122. | Сети тепло- и водоснабжения, сети водоотведения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ/ муниципальная | г.Билибино | реконструкция / 2023-2026 | 2026 | проектирование | Предложение для включения в ГП РФ «Обеспечение дос-тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского авто-номного округа», МП «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образо-вания Билибинский муниципальный район на 2016-2026 годы» | 3 619,8 | 3 619,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123. | Быстровозводимая блочно-модульная котельная | не определен / муниципальная | с.Кепервеем | строительство / 2025-2027 | 2027 | планирование | ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского авто-номного округа» | 282,0 | 0,0 | 282,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124. | Водовод с заменой водонапорной башни | не определен / муниципальная | с.Омолон | строительство/ 2024 | 2024 | проектирование | Предложение для включения в ГП РФ «Обеспечение дос-тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского авто-номного округа», МП «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образо-вания Билибинский муниципальный район на 2016-2026 годы» | 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,3 |
| 125. | Быстровозводимая блочно-модульная котельная | не определен / муниципальная | с.Айон | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» | 279,9 | 0,0 | 279,9 | 0,0 | 0,0 |
| 126. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | с.Энмелен | модернизация / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| 127. | Водовод с тепловым сопровождением | Правительство Чукотского автономного округа, Администрация Билибинского муниципального района / муниципальная | с. Анюйск | реконструкция / 2023 | 2023 | проектирование | Предложение для включения в ГП РФ «Обеспечение дос-тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского авто-номного округа», МП «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образо-вания Билибинский муниципальный район на 2016-2026 годы» | 35,4 | 31,4 | 4,0 | 0,002 | 0,0 |
| 128. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | п.Провидения | модернизация / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,0 |
| 129. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | с.Нунлигран | модернизация / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 |
| 130. | Инженерные сети тепло- водоснабжения и водоотведения (канализации) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ / муниципальная | г.Певек | строительство / 2019-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», МП «Развитие инфраструктуры городского округа Певек» | 2 436,1 | 2 436,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | с. Сиреники | модернизация / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 |
| 132. | Объекты инфраструктуры теплоснабжения | не определен / муниципальная | с. Новое Чаплино | модернизация / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 |
| 133. | Объектов инфраструктуры водоотведения | не определен / муниципальная | п.Провидения | модернизация / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 |
| 134. | Сети тепловодоснабжения | не определен / муниципальная | п.Провидения | реконструкция / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 120,6 | 0,0 | 120,6 | 0,0 | 0,0 |
| 135. | Сети водоснабжения (ХВС) | не определен / муниципальная | п.Провидения | реконструкция / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 192,2 | 0,0 | 192,2 | 0,0 | 0,0 |
| 136. | Сети водоснабжения (ХВС) | не определен / муниципальная | с.Нунлигран | реконструкция / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 76,5 | 0,0 | 76,5 | 0,0 | 0,0 |
| 137. | Сети водоснабжения (ХВС) | не определен / муниципальная | с.Сиреники | модернизация / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 45,1 | 0,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 |
| 138. | Канализационные сети | не определен / муниципальная | п.Провидения | модернизация / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 161,6 | 0,0 | 161,6 | 0,0 | 0,0 |
| 139. | Объекты инфраструктуры ХВС | не определен / муниципальная | с.Новое Чаплино | модернизация / 2025-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 140. | Быстровозводимая блочно-модульная котельная | не определен / муниципальная | с.Конергино | строительство/ 2024-2026 | 2026 | планирование | ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа | 256,2 | 0,0 | 256,2 | 0,0 | 0,0 |
| 141. | Тепловые сети | не определен / муниципальная | п.Эгвекинот | реконструкция / 2024-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 142. | Быстровозводимая блочно-модульная котельная | не определен / муниципальная | с.Амгуэма | строительство / 2025-2027 | 2027 | планирование | ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» | 260,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| 143. | Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты холодного и горячего водоснабжения | ООО «Тепло-Лорино» / муниципальная | с.Лорино | реконструкция / 2018-2025 | 2025 | строительно-монтажные работы | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,3 |
| 144. | Центральный тепловой пункт | не определен / муниципальная | п.Эгвекинот | реконструкция / 2024-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 145. | Инженерные сети тепло- водоснабжения и водоотведения (канализации) | не определен / муниципальная | п.Эгвекинот | реконструкция / 2024-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 146. | Инженерные сети тепло- водоснабжения и водоотведения (канализации) | не определен / муниципальная | с.Рыркайпий | реконструкция / 2024-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 147. | Блочно-модульная котельная | не определен / муниципальная | п.Эгвекинот | строительство / 2024-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 148. | Очистные сооружения | не определен / муниципальная | с.Рыркайпий | строительство / 2024-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 149. | Источник водоснабжения с водоочистными сооружениями и водоводом | не определен / муниципальная | с. Конергино | строительство / 2024-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 150. | Водовод | не определен / муниципальная | с.Амгуэма | реконструкция / 2024-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 151. | Емкость для питьевой воды | не определен / муниципальная | с.Рыркайпий | реконструкция / 2024-2028 | 2028 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 152. | Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения | не определен / муниципальная | с.Лаврентия | модернизация / не определена | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 153. | Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения | не определен / муниципальная | с.Инчоун | реконструкция / не определена | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 154. | Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения | не определен / муниципальная | с.Нешкан | реконструкция / не определена | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 155. | Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения | не определен / муниципальная | с.Энурмино | реконструкция / не определена | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 156. | Котельная | не определен / муниципальная | с.Лаврентия | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 157. | Котельная | не определен / муниципальная | с.Инчоун | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 158. | Котельная | не определен / муниципальная | с.Энурмино | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 159. | Котельная | не определен / муниципальная | с.Уэлен | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 160. | Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения | не определен / муниципальная | с.Уэлен | реконструкция / не определена | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 161. | Опреснительная станция | не определен / муниципальная | с.Уэлен | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 162. | Опреснительная станция | не определен / муниципальная | с.Инчоун | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 163. | Водозабор со станцией водоподготовки | не определен / муниципальная | с.Лорино | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 164. | Водозабор со станцией водоподготовки | не определен / муниципальная | с.Уэлен | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 165. | Водозабор со станцией водоподготовки | не определен / муниципальная | с.Энурмино | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 166. | Водозабор со станцией водоподготовки | не определен / муниципальная | с.Нешкан | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 167. | Водозабор со станцией водоподготовки | не определен / муниципальная | с.Лаврентия | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 168. | Водосливная плотина | не определен / муниципальная | с.Лаврентия | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 169. | Очистные сооружения по очистке жидких бытовых отходов | не определен / муниципальная | с.Лаврентия | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 170. | Очистные сооружения по очистке жидких бытовых отходов | не определен / муниципальная | с.Лорино | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 171. | Канализационные сети | не определен / муниципальная | с.Лаврентия | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| 172. | Канализационные сети | не определен / муниципальная | с.Лорино | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| Водохозяйственный комплекс |
| 173. | Плотина с устройствами на ручье Певек | не определен / муниципальная | г. Певек | реконструкция / не определен | не определен | проектирование | не определен | 1 020,5 | не определена |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Дороги |
| 174. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 455+000 – км 470+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 1 241,0 | 1 156,6 | 84,4 | 0,0 | 0,0 |
| 175. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 440+000 – км 455+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2022-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 2 100,6 | 1 995,6 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 176. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 425+000 – км 440+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2022-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 1 718,7 | 1 632,8 | 85,9 | 0,0 | 0,0 |
| 177. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 416+000 – км 425+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2022-2025 | 2025 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 2 525,8 | 2 399,5 | 126,3 | 0,0 | 0,0 |
| 178. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 695+414 – км 710+953 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2024-2026 | 2026 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 1 378,5 | 1 016,5 | 362,0 | 0,0 | 0,0 |
| 179. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 633+778 – км 647+778 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2023-2025 | 2025 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 1 094,1 | 1 039,4 | 54,7 | 0,0 | 0,0 |
| 180. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 679+150 – км 687+545 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2023-2025 | 2025 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 1 036,5 | 684,6 | 51,9 | 0,0 | 0,0 |
| 181. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 647+778 – км 659+744 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2023-2026 | 2026 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 2 321,7 | 1 570,4 | 751,3 | 0,0 | 0,0 |
| 182. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 659+744 – км 676+880 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2023-2026 | 2026 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 2 607,9 | 1 786,6 | 821,9 | 0,0 | 0,0 |
| 183. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 713+003 – км 728+312 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2024-2026 | 2026 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 1 313,7 | 959,5 | 354,2 | 0,0 | 0,0 |
| 184. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 723+618 – км 742+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2024-2025 | 2025 | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 1 577,9 | 1 544,4 | 33,5 | 0,0 | 0,0 |
| 185. | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 754+150 – км 764+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2024-2025 | 2025 | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 1 357,5 | 1 320,5 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
| 186. | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 764+000 – км 771+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2024-2025 | 2025 | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 939,0 | 912,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| 187. | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 771+000 – км 780+500 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2024-2025 | 2025 | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 1 262,7 | 1 237,1 | 25,6 | 0,0 | 0,0 |
| 188. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 603+266 – км 618+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 1 034,9 | 959,2 | 75,7 | 0,0 | 0,0 |
| 189. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 618+000 – км 630+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 1 459,0 | 1 356,7 | 102,3 | 0,0 | 0,0 |
| 190. | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 630+000 - км 634+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 964,7 | 911,8 | 52,9 | 0,0 | 0,0 |
| 191. | Автомобильная дорога общего пользования «Лаврентия - Лорино» | Администрация Чукотского муниципального района / муниципальная | Чукотский район | реконструкция / 2023-2024 | 2024 | планирование | МП «Обеспечение дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 96,3 | 0,0 |
| 192. | Внутрипоселковые дороги | Администрация Чукотского муниципального района / муниципальная | с.Лаврентия | реконструкция / 2023-2024 | 2024 | планирование | МП «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия» | 328,6 | 0,0 | 0,0 | 328,6 | 0,0 |
| 193. | Автомобильная дорога. Участок Песчанка – Билибино | ООО «ГДК Баимская» / частная | Билибинский район | строительство / 2021-2025 | 2025 | проектирование | Производственная программа ООО «ГДК Баимская» | 41 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 700,0 |
| 194. | Автомобильная дорога. Участок Билибино – мыс Наглейнын | Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, ООО «ГДК «Баимская» / федеральная | Билибинский, Чаунский районы | строительство / 2021-2026 | 2026 | проектирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 41 700,0 | 41 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 195. | Мостовой переход через лагуну Кельмантаген на км 8 + 361 автомобильной дороги Рыркайпий - Мыс Шмидта – Аэропорт | не определен / муниципальная | п.Мыс Шмидта | реконструкция / не определен | 2024 | планирование | не определен | не определена |
| 196. | Мост через протоку внутри с. Конергино | не определен / муниципальная | с.Конергино | реконструкция / не определен | 2024 | планирование | не определен | не определена |
| 197. | Автомобильная дорога Улица Набережная -Дежнева | не определен / муниципальная | п.Провидения | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| Аэропорты |
| 198. | Аэропорт | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | п. Беринговский | реконструкция / 2022-2024 | 2024 | проектирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 288,9 | 2 288,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 199. | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | г.Певек | реконструкция / 2019-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 3 601,8 | 3 601,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 200. | Аэропортовый комплекс II очередь | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | г.Певек | реконструкция / 2025-2027 | 2027 | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 7 709,8 | 7 709,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 201. | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта/ федеральная | с.Лаврентия | реконструкция / 2022-2024 | 2024 | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 579,4 | 2 579,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202. | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | п.Провидения | реконструкция / 2022-2024 | 2024 | проектирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 924,4 | 2 924,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 203. | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | с.Марково | реконструкция / 2022-2024 | 2024 | проектирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 888,9 | 2 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 204. | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | с.Омолон | реконструкция / 2024-2025 | 2025 | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 239,4 | 2 239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 205. | Аэропорт | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | п.Эгвекинот | реконструкция / не определен | не определен | проектирование завершено | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | не определена |
| 206. | Аэропорт | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | с.Кепервеем | реконструкция / не определен | не определен | проектирование завершено | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | не определена |
| 207. | Посадочная площадка | не определен / муниципальная | с.Энмелен | строительство / 2023 | 2023 | планирование | не определен | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 208. | Посадочная площадка | не определен / муниципальная | с.Конергино | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен |  |
| 209. | Посадочная площадка | не определен / муниципальная | с.Уэлькаль | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен |  |
| 300. | Посадочная площадка | не определен / муниципальная | с.Ванкарем | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен |  |
| 301. | Посадочная площадка | не определен / муниципальная | с.Амгуэма | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен |  |
| 302. | Посадочная площадка | не определен / муниципальная | с.Рыркайпий | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен |  |
| 303. | Посадочная площадка | не определен / муниципальная | с.Хатырка | реконструкция / 2023 | 2023 | планирование | не определен |  |
| 304. | Посадочная площадка | не определен / муниципальная | с.Мейны-пильгыно | реконструкция / не определен | не определен | планирование | реконструкция / не определен |  |
| 305. | Посадочная площадка | не определен / муниципальная | с.Биллингс | реконструкция / не определен | не определен | планирование | реконструкция / не определен |  |
| 306. | Посадочная площадка | не определен / муниципальная | с.Энурмино | реконструкция / не определен | не определен | планирование | не определен |  |
| Морские порты |
| 307. | Морской порт (причальное сооружение «Пирс») | Федеральное агентство морского и речного транспорта / федеральная | п.Эгвекинот | реконструкция / не определен | не определен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 865,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 308. | Морской порт (причалы №№ 3, 4, 5; оградительный мол; пирс) | ООО «Порт Угольный», Федеральное агентство морского и речного транспорта / федеральная | п.Беринговский | реконструкция / 2022-2026 | 2026 | проектирование заврешено | Производственная программа ООО «Порт Угольный», предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 248,6 | 1 248,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 309. | Морской порт | Федеральное агентство морского и речного транспорта / федеральная | п.Провидения | реконструкция / не определен | не определен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 301,1 | 301,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 310. | Морской порт (причал № 7) | Федеральное агентство морского и речного транспорта / федеральная | г.Анадырь | реконструкция / 2021-2024 | 2024 | проектирование | Федеральный проект «Морские порты России» | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 311. | Причал | не определен / муниципальная | с.Лаврентия | строительство / 2024 | 2024 | планирование | не определен | не определена |
| 312. | Обновление парка морского транспорта (Танкер проекта 414Б (грузоподъемностью 600 тонн, 2 ед.)) | Федеральное агентство морского и речного транспорта / окружная | г.Анадырь | строительство / не определен | не определен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 313. | Морской терминал, включающий грузовой терминал, инфраструктуру для размещения плавучих атомных энергоблоков, береговые и гидротехнические сооружения на мысе Наглейнын | ГК «Росатом», Министерство транспорта РФ, ООО «ГДК «Баимская» / федеральная | Чаунский район | строительство / 2021-2026 | 2026 | проектирование | Производственная программа ГК «Росатом», производственная программа ООО «ГДК «Баимская», ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты связи |
| 314. | Авиационное отделение перевозки почты АО «Почта России» | АО «Почта России» / федеральная | п.Угольные Копи | строительство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Почта России» | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| Объекты торговой, агропромышленной и иной инфраструктуры |
| 315. | Нефтебаза | АО «Чукотснаб»/ окружная | г.Певек | реконструкция / 2011-2024 | 2024 | проектирование, строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Чукотснаб» | 938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 938,0 |
| 316. | 3-и РВС-5000 (резервуары вертикальные для хранения нефтепродуктов) № 19, 20, 21 | АО «Чукотснаб»/ окружная | г.Певек | реконструкция / 2011-2024 | 2024 | проектирование, строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Чукотснаб» | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,9 |
| 317. | Автозаправочная станция № 36 | АО «Чукотснаб»/ окружная | г.Анадырь | реконструкция / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Чукотснаб» | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,0 |
| 318. | Склад ГСМ Участок №2 | АО «Чукотснаб»/ окружная | г.Анадырь | модернизация / 2021-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Чукотснаб» | 57,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 |
| 319. | Склад ГСМ АРУ №1 | АО «Чукотснаб»/ окружная | г. Угольные Копи | модернизация / 2021-2025 | 2025 | строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Чукотснаб» | 404,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,7 |
| 320. | Склад ГСМ | АО «Чукотснаб»/ окружная | п.Беринговский | модернизация / 2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Чукотснаб» | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,8 |
| 321. | Склад ГСМ | АО «Чукотснаб» / окружная | г.Билибино | модернизация / 2021-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Чукотснаб» | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 |
| 322. | Склад ГСМ отделение «Дымный» | АО «Чукотснаб»/ окружная | г.Билибино | модернизация / 2021-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Чукотснаб» | 247,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,9 |
| 323. | Склад ГСМ отделение «Анюйск» | АО «Чукотснаб» / окружная | с.Анюйск | модернизация / 2021-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Чукотснаб» | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 |
| 324. | Нефтебаза районного участка «Певек» Коса | АО «Чукотснаб» / окружная | г.Певек | модернизация / 2021-2024 | 2024 | строительно-монтажные работы | Производственная программа АО «Чукотснаб» | 325,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,2 |
| 325. | Торговый центр | не определен / муниципальная | с.Лаврентия | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена |
| Объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды |
| 326. | Площадка временного накопления, объекта обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Лорино | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 327. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Нешкан | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 328. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Энурмино | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 329. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Инчоун | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 330. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Уэлен | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 331. | Комплекс по обращению с отходами | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | п.Эгвекинот | строительство / 2022-2024 | 2024 | проектирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 332. | Комплекс по обращению с отходами | Правительство Чукотского автономного округа, не определен / муниципальная | п.Угольные Копи | строительство / 2023-2026 | 2026 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 891,5 | 0,0 | 891,5 | 0,0 | 0,0 |
| 333. | Комплекс по обращению с отходами | Правительство Чукотского автономного округа, не определен / муниципальная | г.Певек | строительство / 2023-2025 | 2025 | предпроектная | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 925,3 | 0,0 | 925,3 | 0,0 | 0,0 |
| 334. | Комплекс по обращению с отходами | Правительство Чукотского автономного округа, не определен / муниципальная | г.Билибино | строительство / 2023-2025 | 2025 | предпроектная | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 858,2 | 0,0 | 858,2 | 0,0 | 0,0 |
| 335. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Лаврентия | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 336. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | п.Провидения | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 337. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Амгуэма | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 338. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Конергино | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 339. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Уэлькаль | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 340. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Ванкарем | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 341. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Нутэпэль- мен | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 342. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | п.Мыс Шмидта, с.Рыркайпий | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 343. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Нунлигран | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 344. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Сиреники | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 345. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Энмелен | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 346. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Янракыннот | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 347. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Новое Чаплино | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 358. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Айон | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 349. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Биллингс | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 350. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Рыткучи | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 351. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Анюйск | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 352. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Илирней | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 353. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Омолон | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 354. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Островное | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 355. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | п.Беринговский | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 357. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Канчалан | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 358. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Усть-Белая | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 359. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Марково | строительство / 2023-2024 | 2024 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 360. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Ламутское | строительство / 2023-2026 | 2026 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 361. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Чуванское | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 362. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Снежное | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 363. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Ваеги | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 364. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Мейны-пильгыно | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 365. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Хатырка | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| 366. | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Краснено | строительство / 2023-2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рацио-нального природо-пользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционные площадки |
| 367. | Технологическое присоединение промышленного парка «Анадырь» к системе теплоснабжения | Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики / окружная | г.Анадырь | строительство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 368. | Внутриплощадочные автомобильные дороги, внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для промышленного парка «Анадырь» | Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики / окружная | г.Анадырь | строительство / 2020-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», ГП «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» | 1 051,0 | 1 051,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 369. | Технологическое присоединение промышленного парка «Анадырь» к электрическим сетям АО «Чукотэнерго» | Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики / окружная | г.Анадырь | строительство / 2021-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» | 61,9 | 61,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 370. | Технологическое присоединение промышленного парка «Анадырь» к централизованной системе холодного водоснабжения | Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики / окружная | г.Анадырь | строительство / 2022-2023 | 2023 | строительно-монтажные работы | ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1 – федеральный бюджет;

2 – окружной бюджет;

3 - муниципальный бюджет;

4 - внебюджетные источники финансирования